1. 圈子综合调整尚未调整，圈子设定没有做，下周完成圈子全部
2. 杨晓东相册权限，列表，排序，视频的接口，下周完成相册，开始视频相关
3. 王薪杰，隐私，相册，下周争取结束相册以前的
4. 汤仕海，正在校正表的错误录入
5. 吴志斌，主要是做打折商品 就业 购物 这几块接口定义和数据的操作 页面交互还没做 测试目前还是用单元测试目前问题：资道活动那些页面的文档没有，你帮我确认下， 还有就是我的那两个已经出来的页面，计算器和收藏夹还有问题，计算器点击展开，没有展开高级功能的计算页面， 收藏夹添加功能也没有， 就是跟原来的设计不一致
6. 杂烩话题，业务逻辑，列表，发帖，下周完成杂烩
7. 王渝友，下周出差，听从广亮的任务重新分配