胥鑫：正在完成圈子主页，圈子财务，吴志斌资道尚未开始

王薪杰：隐私弹出框，相册上传，站内信息，查询页面没有做

杨晓东：home页面后台基本完成

徐蓓：杂烩详情收尾，吴志斌应用工具尚未开始

徐兵：出差，不详

王渝友：正在完成活动报名，上传插件尚未找到，剩下活动管理页面

金广亮：完成选择好友，选择圈子弹出框，报名搭车整合

陶卫：索引，默认值完成，数据库全部交接

汤仕海：第三方数据搜索引擎打包完成，正在录入新数据