胥鑫：圈子财务完成，正在完成圈子主页，资道尚未开始

王薪杰：隐私弹出框，相册上传，站内信息，查询页面没有做

杨晓东：home页面后台完成（除徐兵），后台轮询做完，后面辅助胥鑫完成资道

徐蓓：杂烩详情收尾，修改个人日历，应用工具刚开始

徐兵：出差，不详

王渝友：正在完成活动报名，上传插件尚未找到，剩下活动管理页面

金广亮：活动创建插件化

陶卫：更新基础表数据，删掉表

汤仕海：基础数据表