胥鑫：圈子全部做完，下周开始做资道

王薪杰：隐私弹出框，相册上传，站内信息，查询页面没有做

杨晓东：礼物后台完成

徐蓓：正在做首页日历插件

徐兵：出差，不详

王渝友：完成活动报名，活动管理页面

金广亮：活动分页插件做完，正在做列表查询，投票插件

陶卫：表相应修改

汤仕海：优化搜索引擎