陶卫：

1. BUS系统表设计

2. 数据更新

3. 存储过程修改

具体更新参照更新文档。

汤仕海：

这周  高尔夫数据整理 及经纬添加  
支付类型添加了现金支付  
还是 活动场所类别 数据变更  parktype 表里的类别整合到  活动场所类别里 了  及 parkplace里的 数据变更

徐蓓：

1 修改bug 116、218、287

2 修改应用工具日历简单修改和详细修改弹出框的定位（一共3个视图）

3 增加应用工具日程编辑功能。

4 和胥鑫一起查找好友列表的分组问题。

下周计划：

1 和王渝友整合完行车路线的地图

2 修改建立索引的sql语句以支持多语言

3 修改剩余的5个bug

王渝友：

1. 完成成员列表、搭车信息，财务（未完成）、实际收支(徐兵那边未完成)

下周工作计划

1. 留言板
2. 时令活动

王新杰：

1. 修改bug 277、174、276

下周计划：

1. 继续bug

胥鑫：

1、修改bug 158,206,243,246,260,262,270,275,278,281,282,283

下周计划：

1. 处理bug
2. 圈子动态
3. 创建圈子时候上传图片报错，缺少ID

金广亮：

1. 修改bug296, 159,271,254，133，153，201，244
2. 完善活动创建
3. 修正地区插件

下周计划：

1. 继续bug
2. 接手活动相册