1. 王薪杰，杨晓东 基本完成站内信息代码，开始个人模块
2. 徐蓓，吴志斌分别基本完成日历，计算器，下周必须完成换算器，记事本，收藏夹
3. 胥鑫完成圈子创建及搜索
4. 金广亮出差中，完成查询，分页控件修改
5. 王渝友，徐兵完成活动相册所有代码
6. 商文河，切图活动创建
7. 讨论活动创建流程
8. 讨论圈子模块及流程