1. 胥鑫圈子综合页面80%，下周开始财务，人力页面
2. 王新杰，杨晓东日志70%，下周相册
3. 徐蓓日历完成，杂烩增删改查
4. 汤仕海公园完成，下周完成所有活动地数据库
5. 徐兵上半周出差，配合做多文件上传
6. 王渝友照片上传，下周侧栏