1. LOGO投票
2. 春节安排（金广亮1/22-2/7，胥鑫 1/15-1/27 杨晓东 1/14-1/29 王薪杰 1/22-1/29 商文河1/22-1/29 吴志斌 1/20-1/29 徐蓓 1/22-1/26 徐兵 1/22-1/29）

3. 商文河完成工具页面

4. 胥鑫，基本完成综合页面写完，成员页面；下周完成剩余圈子部分

5. 王薪杰，日志做完，正在相册

6. 杨晓东，日志转发，相册相关接口，下周继续相册

7. 吴志斌，本周主要做资道的页面，资道按页面拼音排序这块，接下来是要做资道的模板页和资道活动信息页面

8. 徐蓓，杂烩除了分享和收藏都已经做完了

9. 徐兵，活动创建

10. 金广亮， 提出一些活动问题